## Slide 1
nuTrust ServiceDesk
티켓 기반 요청 관리를 통한 고객 신뢰 구축 플랫폼
기간
2026-04-07 ~ 2026-04-08
방법론
PDCA (PM → Plan → Design → Do → Check → Act)
최종 Match Rate
~95% (서비스) / 100% (도메인)
성공 기준
6 / 6 (100%) 달성

## Slide 2
목차
2 / 16
01
문제 정의
왜 만들었나 — 고객 페인포인트 & 시장 공백
02
솔루션
무엇을 만들었나 — 3역할 플랫폼 & 핵심 가치
03
PDCA 여정
어떻게 만들었나 — PM → Plan → Design → Do → Check → Act
04
구현 결과
얼마나 만들었나 — 95파일 / 46 API / 16 UI
05
품질 검증
얼마나 잘 만들었나 — Match Rate 86% → 95% → 100%
06
교훈 & 스택
무엇을 배웠나 — 8가지 교훈 + 기술 스택

## Slide 3
01. 문제 정의
고객 페인포인트 & 시장 공백
3 / 16
고객 페인포인트 3가지
#
문제
영향
P1
요청 추적 불가 — 이메일/전화/메신저 분산
60~70% 재문의 발생
P2
처리 과정 불투명 — '블랙박스' 경험
NPS 20~30점 하락
P3
완료 기준 불일치 — 일방적 완료 처리
재문의율 25~35%
시장 공백 분석
경쟁사
문제점
nuTrust 차별점
ServiceNow
도입 3~6개월, 과도하게 비쌈
Zendesk/Freshdesk
고객 승인 워크플로우 약함, 한국어 부족
✅ nuTrust
적정 가격 + 고객 승인 기반 차별화
50~500명 한국 중견기업

## Slide 4
02. 솔루션 개요
고객 승인 기반 서비스 완결성
4 / 16
핵심 가치: 고객이 직접 결과를 확인·승인하는 구조로 신뢰를 체계적으로 구축
고객 포털
• 티켓 등록
• 실시간 상태 추적
• 결과 승인/반려
• CSAT 평가
담당자 대시보드
• 배정 티켓 처리
• 처리계획 등록
• 내부메모 소통
• 상태 전환
관리자 콘솔
• SLA 모니터링
• 팀 성과 분석
• 프로젝트 관리
• 보고서
성공 기준 (SC)
CSAT ≥ 4.0/5.0
SLA ≥ 95%
승인율 ≥ 85%
재문의율 ≤ 8%

## Slide 5
03. PDCA 여정
2일간의 전체 개발 플로우
5 / 16
PM
PRD 작성 4개 에이전트 병렬 분석
→
PLAN
SC 6개 확정 MVP 범위 합의
→
DESIGN
아키텍처 3안 Option C 선택
→
DO
8 모듈 구현 95파일 ~3,000 LOC
→
CHECK
Gap 분석 86%→91% →95%
→
ACT
수정 2회 SC 6/6 ✅ 15/15 PASS
총 기간: 2일 (2026-04-07 ~ 2026-04-08)
날짜
세션
결과
04-07 AM
PM + Plan
PRD + Plan 문서 확정
04-07 AM
Design
Option C + Design Anchor 확정
04-07 PM
Do
95파일 / 46 API / 16 UI 완성
04-07~08
Check+Act
86% → 91.2% → 95%, SC 6/6
04-08
ticket-machine 점검
G-01 수정, 100% Match Rate

## Slide 6
Session 1 — PM & Plan
PRD 자동 생성 + SC 확정
6 / 16
PM 에이전트 팀 병렬 분석
pm-lead
오케스트레이터 — 4개 에이전트 조율
pm-discovery
기회 발견 — OST (Opportunity Solution Tree)
pm-strategy
전략 분석 — JTBD 6-Part + Lean Canvas
pm-research
시장 조사 — 3 페르소나 + 5 경쟁사 + TAM/SAM/SOM
pm-prd
PRD 종합 — 8섹션 PRD 자동 생성
Success Criteria 6개 확정
#
기준
구현 방식
SC-1
상태 머신 전체 흐름
XState 5, 9 states
SC-2
SLA 4근무시간 자동 접수
비즈니스 캘린더 + Cron
SC-3
연기 3중 가드
횟수 / 상태 / 날짜
SC-4
파일 첨부
S3 presigned URL
SC-5
RBAC 3역할
미들웨어 기반
SC-6
이메일 알림
7개 템플릿

## Slide 7
Session 2 — Design
아키텍처 3안 비교 → Option C 선택
7 / 16
A: Monolithic
B: Clean/DDD
✅ C: Feature-based
파일 수
~40
~80+
~55
복잡도
Low
High
Medium
유지보수
Medium
High
High
MVP 속도
Fast
Slow
Balanced
선택 이유: MVP 속도와 장기 유지보수의 균형
Design Anchor 확정
Primary Color
#2563EB Trust Blue
Typography
Pretendard (KO) + Inter (EN)
Layout
Sidebar(256px) + Content
Card Radius
rounded-lg (8px)
Tone
전문적·신뢰감
핵심 설계 결정
• XState 5 + 서버 사이드 validateTransition() 이중 구조
• 9-state 티켓 머신 (REGISTERED → CLOSED)
• 연기 3중 가드 (횟수 / 상태 / 날짜)
• NextAuth.js v5 미들웨어 기반 RBAC

## Slide 8
Session 3 — Do: 구현
8 모듈 순차 구현
8 / 16
모듈
내용
주요 파일
module-1
인프라 + 도메인
schema.prisma, machine.ts, auth.ts
module-2
티켓 CRUD
tickets/route.ts, [id]/route.ts
module-3
상태 전환 API
accept, start, complete, assign
module-4
승인/연기 API
approve, reject, postpone
module-5
소통/파일/CSAT
comments, history, upload, csat
module-6
관리자 API
clients, projects, teams, sla
module-7
대시보드/크론
dashboard, reports, cron
module-8
UI 16페이지
portal / agent / admin 레이아웃
구현 중 해결한 이슈
문제: Prisma 7 Breaking Change
해결: v6 다운그레이드
문제: XState 5 타입 오류
해결: 정적 context 객체 패턴
문제: Route Group 경로 충돌
해결: role prefix 추가
문제: 접수 2단계 UX 문제
해결: ACCEPT+START 통합 API

## Slide 9
티켓 상태 머신
XState 5 기반 9-State 설계
9 / 16
REGISTERED
ACCEPTED
IN_PROGRESS
DELAYED
COMPLETION_REQUESTED
POSTPONEMENT_REQUESTED
APPROVED
CLOSED
ACCEPT / AUTO_ACCEPT
START
DELAY
REQUEST_COMPLETION
REQUEST_POSTPONEMENT (3-guard)
APPROVE
REJECT → IN_PROGRESS
APPROVE_POSTPONEMENT → IN_PROGRESS
SUBMIT_CSAT
3-guard 연기 조건: ① postponementCount < 1 ② status ≠ DELAYED ③ now < plannedDueDate

## Slide 10
Session 4 — Check & Act
Gap 분석 → 2회 반복 개선
10 / 16
라운드
Overall
Structural
Functional
Contract
Check-1
86%
88%
82%
89%
Act-1
91.2%
90%
90%
93%
Act-2 ✅
~95%
95%
95%
95%
Act-1: 사용자 피드백 기반 수정 (5건)
I-1
"댓글 입력은 필수예요"
→ TicketDetail 댓글 UI 추가
I-2
"첨부파일 선택도요"
→ TicketForm 파일 업로드 추가
I-3
"이건 못 쓰겠는데요"
→ API 기반 드롭다운 교체
I-4/5
PUT API 누락
→ users/:id, sla-policies/:id route 추가
Act-2: 추가 요청 반영 (8건)
• 비인증 시 빈 화면 → middleware.ts 리다이렉트
• SLA 카운트다운 배지 (초과/임박/정상)
• 프로젝트/기간 필터
• 관리자/담당자 설정 페이지
• approval / csat / clients / projects 모듈 분리
최종: SC 6/6 ✅ | API 테스트 15/15 PASSED | Match Rate ~95%

## Slide 11
Session 5 — ticket-machine 점검
도메인 레이어 독립 PDCA
11 / 16
Axis
Rate
Notes
Structural
100%
4/4 파일 (machine, guards, types, index)
Functional
97% → 100%
G-01 수정 후
Contract
100%
오류 코드 4개 완전 일치
Overall ✅
100%
G-01 수정 완료
발견 이슈 G-01 (Minor)
Before — 도달 불가 dead state
REJECTED: { type: 'final' } ← 어떤 전환도 이 state로 오지 않음
After — 제거 (types.ts / schema.prisma는 유지)
REJECTED state 삭제 → XState 8개 도달 가능 상태만 유지
guards.ts 구현 목록
• canRequestPostponement() — 3중 조건 검증
• canRequestCompletion() — IN_PROGRESS / DELAYED
• canAccept() — REGISTERED 상태
• canApproveOrReject() — COMPLETION_REQUESTED
• canRespondToPostponement()— POSTPONEMENT_REQUESTED
• getPostponementRejectionReason() — 상세 오류 메시지

## Slide 12
Session 6 — 환경설정 & 서비스 실행
Docker PostgreSQL + 시드 → 정상 실행
12 / 16
문제 → 해결 흐름
로그인 실패
↓
DB 연결 오류 확인 (P1000)
↓
PostgreSQL 미실행 확인 (port 5432 없음)
↓
Docker PostgreSQL 컨테이너 실행
↓
prisma db push (스키마 적용)
↓
npx tsx prisma/seed.ts (시드 데이터)
↓
npm run dev → http://localhost:3000 정상 ✅
시드 데이터 & 로그인 계정
역할
이메일
비밀번호
관리자
admin@servicedesk.com
password123
매니저
manager@servicedesk.com
password123
담당자
agent1@servicedesk.com
password123
고객
customer1@abc.com
password123
시드 결과
• 2개 고객사 (ABC제조, XYZ금융)
• 5개 부서, 3개 담당 연락처
• 4개 프로젝트, 5개 배정
• 8명 사용자, 3개 SLA 정책
• 3개 샘플 티켓 (IN_PROGRESS / REGISTERED / COMPLETION_REQUESTED)

## Slide 13
최종 산출물
구현 규모 & SC 달성 현황
13 / 16
95
Source Files
~3,000
Lines of Code
46
API Endpoints
16
UI Pages
14
DB Models
6
Feature Modules
Success Criteria 최종 달성
#
Success Criteria
상태
증거
SC-1
상태 머신 전체 흐름
✅ Met
XState 9 states + 15/15 API PASS
SC-2
SLA 4근무시간 자동 접수
✅ Met
businessCalendar.ts + cron/route.ts
SC-3
연기 3중 가드
✅ Met
guards.ts + 3개 상세 오류 코드
SC-4
파일 첨부
✅ Met
S3 presign + 댓글 첨부 + 다운로드
SC-5
RBAC 3역할
✅ Met
middleware.ts + requireAuth 전 API
SC-6
이메일 알림
✅ Met
7개 템플릿 (dev console fallback)

## Slide 14
주요 교훈 & 기술 스택
8가지 교훈 + 기술 스택
14 / 16
주요 교훈
1
Next.js Route Group 충돌
→ role prefix 필수 (/agent-dashboard)
2
Prisma 메이저 버전 주의
→ v6 고정 사용
3
XState 5 Context 타입
→ 정적 context 객체 패턴
4
미들웨어는 필수
→ 페이지 레벨 인증 필요
5
ACCEPT+START 통합
→ 2단계 → 1 API로 UX 개선
6
Feature 모듈 분리 타이밍
→ MVP 후 안정화 시점에 분리
7
Dead State 관리
→ Check 단계에서 발견·제거
8
DB 환경 코드화
→ Docker Compose 권장
기술 스택
Layer
Technology
Version
Framework
Next.js App Router
16.2.2
Database
PostgreSQL + Prisma
16 + 6.19
State Machine
XState
5.30
UI
Tailwind + shadcn/ui
4.x
Auth
NextAuth.js
v5 beta
Client State
Zustand + TanStack Q
5.x
Forms
react-hook-form + Zod
7.x + 4.x
Container
Docker
29.2.1

## Slide 15
프로젝트 완료
nuTrust ServiceDesk
Match Rate
~95% (서비스) / 100% (도메인)
Success Criteria
6 / 6 (100%)
기간
2026-04-07 ~ 2026-04-08 (2일)
산출물
95파일 / ~3,000 LOC / 46 API / 16 UI
핵심 가치
고객 승인 기반 서비스 완결성
고객이 승인하는 서비스가 신뢰를 만든다